**ORGANIZACIÓN DE JOVENES OPTIMISTAS (Ecuador)**

**TITULO DEL PROYECTO**

Adecuar el piso del laboratorio de computación del colegio David Miller en Campana Cocha Ecuador.

**DESCRIPCIÓN**

En el marco del proyecto JES (jóvenes emprendedores sociales) en colaboración con la ciudad industrial Valnalon, los /as alumnos de la clase del segundo año de bachillerato del Colegio David Miller. Una vez realizando el análisis de las necesidades en el centro educativo. Encontramos el piso de la sala de laboratorio en malas condiciones.

**OBJETIVO**

El objetivo principal de este proyecto es mejorar el ambiente de estudio para nuestros compañeros y mejoramiento de nuestra institución.

**METODOLOGIA Y ACTIVIDADES**

Para la ejecución de este proyecto se puede realizar un cierto número de actividades que son:

* Cuotas
* Rifas
* Ventas de productos

Estas actividades serán realizadas siguiendo el cronograma siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividades** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Del 1 al 30 de mayo** |
| Cuotas |  |  |  |  |  | X |  |
| Rifas | X | X | X | X | X | X |  |
|  Ventas de productos |  | X | X | X | X |  |  |
| Mingas |  |  | X |  |  | X |  |
| Proyecto Concluido |  |  |  |  |  |  | X |

**PRESUPUESTO Y FUENTES DE INGRESO**

Las fuentes de ingreso están constituidos por fondos que serán recaudados por los alumnos del Colegio” David Miller” y por el Colegio-Socio de España.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CONCEPTO** | **UNIDAD** | **PRECIO POR UNI** | **CANTIDAD** | **PRECIO TOTAL** |
| **Gastos** | **Cemento** | **7** | **7.25** | **7** | **29.00** |
| **Cerámica** | **60m2** | **9.80** | **60**$m^{2}$ | **588.00** |
| **Cementina** | **1** | **8.00** | **1** | **8.00** |
| **Bordillo** | **4** | **6.00** | **4** | **24.00** |
| **Maestro Mayor** | **1** | **15.00** | **2 días** | **30.00** |
| **Movilización** |  | **10.00** | **3** | **30.00** |
| **TOTAL** |  **709.00** |

L a moneda del Ecuador es el dólar.

**LOCALIZACIÓN**

El Colegio Intercultural Bilingüe David Miller, fue creado el 7 de diciembre de 1989 con Acuerdo Ministerial No 06258. Es un Centro Educativo con el bachillerato en Ciencias de la Educación, especialización Educación Intercultural Bilingüe. Está situada en América latina. Más concreto en Ecuador, en la Provincia de Napo, Cantón Tena, Parroquia Ahuano, en la Comunidad de Campana Cocha. Hace frente a numerosas dificultades en su funcionamiento cotidiano, entre ellas se puede mencionar: La adecuación con cerámica del piso del laboratorio de computación, etc.

La ayuda a nuestra institución es un poco compleja ya que nos encontramos en un lugar muy alejado de la ciudad con vías de difícil acceso.

**RESULTADOS ESPERADOS: INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN**

Al término del proyecto, la sala del laboratorio de computación de nuestro colegio debe contar con la implementación de cerámica en el piso del laboratorio, y brindar un ambiente de estudio agradable y confiable a los alumnos en sus trabajos y exámenes.

Los indicadores que nos permitirán al final ver si nuestro proyecto funciona bien son los siguientes:

* 60 metros de cerámica para el piso del laboratorio de computación.
* 7 quintales de cemento.
* 1 quintal de Cementina
* 4 protectores de pared.(bordillo)
* Maestro de obra
* Movilización

Estos indicadores podrán ser verificados por las facturas que nos serán emitidas tras las compras y también por las fotos de los alumnos/as en la mano de obra. Se podrá también hacer fotos de todo el material que será adquirido. Además se podrá ver la satisfacción de los alumnos al ver el laboratorio en buenas condiciones.

Los beneficiarios de este proyecto son los alumnos y alumnas del Colegio Intercultural Bilingüe David Miller que se estima son alrededor de 120 repartidos en 3 niveles básicos y 3 niveles bachillerato.

**……………………………………….**

**Marilyn Grefa**

**DIRECTORA DE OJO**

 **…………………………………….. ……………………………………..**

**Est. Hermel Aguinda Est. Belsy Zimbaña**

**DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

 **………………………………. ……………………………… …………………………………..**

**Est. Alirio Tanguila Est. Cristo Grefa Est. Jamil Shiguango**

**DEPARTAMENTO DE GESTION**

 **…………………………………….. ……………………………… ………………………………..**

**Est. Jessica Simbaña Est. Holmer Grefa Est. Wilmer Grefa**

**DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN**