**UNIDAD EDUCATIVA**

**“19 DE SEPTIEMBRE”**

**PROYECTO JES.**

**ASOCIACIÓN E.S.S.C.A.**

**COORDINADOR: LIC. SANDRA AMORES T.**

**2015 - 2016**

**TEMA: CAMBIO DE PUERTA DE EVACUACIÓN LATERAL POSTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “19 DE SEPTIEMBRE**

1. **NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN :**

EMPRENDEDORES SEPTEMBRINOS SOCIALES POR EL CAMBIO (ESSCA)

1. **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

**NOMBRE DE LA INSTITUCION:** Unidad Educativa “19 de Septiembre”

**NOMBRE DEL RESPONSABLE:** Lic. Sandra Amores

**NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE SE APLICA EL PROYECTO:** 1er año de Bachillerato Técnico “B”.

**NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA ASOCIACIÓN:** HOMBRES: 34 MUJERES: 5

**DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN:**

* PRESIDENTE: Sr. Alex Fernández
* SECRETARIA: Sr. Byron Quispe
* TESORERA: Srta. Majoire Tercero

1. **SITUACIÓN O PROBLEMA IDENTIFICADO**

La Unidad Educativa 19 de Septiembre está ubicada en la zona centro de Ecuador en la provincia de Cotopaxi en el cantón Salcedo los estudiantes que asisten a esta unidad provienen de hogares de economía media baja cuyos ingresos económicos provienen de la agricultura a baja escala.

Realizado un diagnóstico de necesidades, se pudo verificar que la institución cuenta con dos puertas de acceso frontales y una lateral posterior, la cual está mal estado y no se puede dar el uso requerido en la ejecución del plan de evacuación, por la eventual erupción del volcán Cotopaxi la misma que es una prioridad puesto que nos encontramos en alerta amarilla y tenemos una población vulnerable de niños menores de seis años

**OBJETIVOS**

**OBJETIVO GENERAL**

Obtener recursos económicos con la participación activa y cooperativa de los socios como también de nuestro socio estratégico con el fin de cambiar la puerta del lado oriental de la institución.

**Objetivos Especiícos**

* Fomentar el trabajo en equipo en los estudiantes para fortalecer su espíritu emprendedor
* Interactuar con el Socio España para compartir experiencias y conocer su trabajo

1. **METODOLOGÍA /ACTIVIDADES**

* Convocar a reunión a los representantes para trabajar en la obtención de recursos y socializar la importancia de ser un emprendedor
* Formar grupos de trabajo
* Para cambiar la puerta se realizara una cotización en tres lugares donde elaboran y colocan puertas metálicas ESCOGIENDO la mejor propuesta en cuanto a calidad y precio
* Venta de productos alimenticios fuera de la institución educativa

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA 2015-2016** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividades | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | DICIEMBRE | | | | ENERO | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Análisis de la realidad y detección de la necesidad a solucionar |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del Proyecto de Cooperación |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constitución de la ONG |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Envió del proyecto redactado al centro España |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro en Web |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estatutos y Actas de Constitución |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión con Padres de Familia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clarificación del Proyecto de Cooperación con grupo socio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del plan de Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logística y Organización de Actividades de Cofinanciación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Ejecución de Actividades de Financiación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Evaluación del Trabajo Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Comunicación con el Grupo socio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Recepción-Cofinanciación y Ejecución del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Envió de Informes y Respaldos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| Difusión de la experiencia (memoria del Trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

1. **RECURSOS MATERIALES**

* Puerta metálica
* Barrillas de acero N. 12
* Cemento
* Arena
* Metro
* Martillo
* Escalera
* Otros

1. **RECURSOS HUMANOS**

* Autoridades (vicerrectora)
* Maestra coordinadora
* Integrantes de la asociación (estudiantes )
* Padres de familia
* Socio en España
* Albañil

1. **TEMPORALIZACIÓN**

El tiempo que se empleara en la ejecución del proyecto es de ocho meses el cual se inicia, en el mes de octubre del 2015 a junio del 2016

1. **LOCALIZACIÓN**

**UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PROYECTO:**

**PAÍS:** Ecuador

**PROVINCIA:** Cotopaxi

**CANTÓN:** Salcedo

**PARROQUIA:** San Miguel

**DIRECCIÓN:** Belisario Quevedo y Circunvalación

**DISTRITO:** 05D06

**CIRCUITO:** C5D06C02\_O

**RÉGIMEN:** Sierra

**SOSTENIMIENTO:** Fiscal

**JORNADA:** Matutina

**CÓDIGO AMIE:** 05H00617

**TELÉFONO:** 2726073 2727617 726890

**CORREO ELECTRÓNICO:** unidad19septiembrecamilo@hotmail.com

1. **EVALUACIÓN**

Al final del proyecto nuestra asociación ESSCA., presentara y entregara a los estudiantes septembrinos una puerta de emergencia corrediza de metal, que sirva de acceso evitando de esta manera la aglomeración de los estudiantes en el momento de la evacuación

1. **ANEXOS**



