J.U.M.A

1. DATOS INFOMATIVOS

1.1. NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS MIEMBROS DELA DIRECTIVA:

- Presidenta:                        Katheryn Ordóñez Taday

- Vicepresidente:                Fabricio Pinduisaca Sarcos

- Tesorero:                           Jhonatan Guamán Toglla

- Secretario:                         Kevin León Tuquinga

  - CURSO: Segundo Año de Bachillerato

1.3 AÑO LECTIVO: 2015 – 2016

1.4 FECHA: 20/ 11/ 2015

1.5 COORDINADORAS: Norma Asqui Pérez y Fanny Paca

2. NOMBRE DEL PROYECTO:

# “ADECENTMIENTO Y REFORESTACIÓN”

3. ANTECEDENTES

El Colegio de Bachillerato Particular “Adolfo Kolping” es una institución de carácter social sin fines de lucro, razón por la cual desde hace varios años ha venido trabajando en la elaboración de proyectos  con los estudiantes de Primero y Segundo Año de Bachillerato, con la finalidad de aportar al mejoramiento institucional así como también al cuidado y protección del medio ambiente.

El presente proyecto está orientado al adecentamiento y reforestación de una parte de la ladera de la meseta de Cacha ubicada en la parroquia Yaruquíes, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, país Ecuador, mediante la siembra de plantas  nativas para contribuir al mejoramiento del paisaje y medio ambiente, recuperación de la capa productiva de la tierra y a futuro se pueda convertir en un sector apto para el cultivo de productos agrícolas.

4. JUSTIFICACIÓN

El Colegio “Adolfo Kolping” es una institución educativa de carácter social sin fines de lucro, por tal razón durante varios años hemos venido trabajando en la elaboración de proyectos los mismos que se han convertido en un factor muy importante para recaudar recursos económicos para de esta manera contribuir  al mejoramiento social y ambiental tanto de la comunidad aledaña al sector donde se aplicará el proyecto.

El presente proyecto está orientado a contribuir con el  mejoramiento del paisaje y la  recuperación de la capa productiva de la tierra y a futuro se pueda convertir en un sector apto para el cultivo de productos agrícolas útiles para el consumo humano.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

Según  lo establecido en el proyecto JES (Jóvenes Emprendedores Sociales) se desarrolla un proyecto social en colaboración con la ciudad industrial de Valnalón y los / las estudiantes  de Primero y Segundo Año de Bachillerato del Colegio de Bachillerato Adolfo Kolping, ubicado en la parroquia Yaruquíes, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, para iniciar el proyecto realizamos una lluvia de ideas sobre las necesidades prioritarias del entorno geográfico de la comunidad, del listado de necesidades la que obtuvo mayor peso fue la “ADECENTMIENTO Y REFORESTACIÓN”, llegando a la conclusión de sembrar plantas nativas en una parte de la ladera de la meseta de Cacha perteneciente a la parroquia Yaruquíes, por lo que se necesita un total de 200 plantas, las mismas que serán plantadas a una distancia de 5 metros  de distancia cubriendo un área de 1000 metros cuadrados.

6.  OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

- Contribuir al cuidado y protección del medio ambiente mediante la siembra de plantas nativas para recuperar la capa productiva de la tierra en beneficio de los habitantes que viven en los sectores aledaños a la meseta de Cacha.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Contribuir a la protección del medio ambiente mediante la siembra de plantas nativas.

- Concientizar a los niños/as, jóvenes, personas adultas y toda la comunidad sobre el cuidado y conservación de las plantas nativas.

- Valorar la importancia de la reforestación con planta nativas ya que estas ayudan a recuperar y mantener los nutrientes necesarios para la actividad agrícola.

7. ACTIVIDADES:

Para dar cumplimiento a las responsabilidades designadas y tareas programadas se detallan las siguientes actividades:

- Realizar la lluvia de ideas  para conocer la necesidad más urgente.

- Redactar el proyecto “Jóvenes Unidos por el Medio Ambiente” durante las horas de asociación.

- Realizar el cronograma de actividades.

- Enviar el proyecto hasta el 20 de noviembre al Colegio socio en España.

- Socialización del proyecto a todos los estudiantes del plantel.

- Envío de la documentación.

- CRONOGRAMA DE TRABAJO  DE LA ASOCIACION “JOVENES UNIDOS POR EL KOLPING”

| MESES ACTIVIDADES | OCTUBRE 2015 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE 2015 | ENERO 2016 | FEBRERO 2016 | MARZO/ JUNIO 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * Plantear una encuesta para conocer las necesidades más urgentes. | 1 | 2 X | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| * Redactar el proyecto. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Enviar el proyecto al Colegio (socio en España). |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Socialización del proyecto a todos los estudiantes del plantel. |  |  |  |  | X | X | x | X | x | X | x | x | x | X | x | X | x | x | x | X | x |  |  |  |  |  |  |
| *Organización y puesta en marcha las gestiones a instituciones donantes de plantas nativas e insumos. |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ejecución de gestiones y reproducción de plantas nativas. |  |  |  | x |  | X | x |  |  |  |  | x | x | X | x | X |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| *Siembra de plantas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | X | X | X | X | X |

- PRESUPUESTO Y FUENTES DE INGRESO

Las fuentes de ingresos serán recaudadas por los alumnos de Segundo Año de Bachillerato del Colegio de Bachillerato Técnico “Adolfo Kolping” y por el Colegio de España.

| DETALLE | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Abono orgánico | 50 sacos | 6,00 | 300,00 |
| Recipientes para el agua | 10 baldes | 5,00 | 50,00 |
| Fundas de plástico biodegradable | 10 | 10,00 | 10,00 |
| Pala de huequear, barra de hierro, tijera de corte, sacos |  | 80,00 | 100,00 |
| Regaderas de agua | 8 | 10,00 | 80,00 |
| Tierra | 2 volquetas | 140,00 | 280,00 |
| Gastos varios y de transporte |  | 100,00 | 100,00 |
| TOTAL |  |  | 920,00 USD |

Organización y puesta en marcha las jornadas de ventas como:

- Venta  de pequeñas golosinas a un costo de 0,05  y a 0,10ctvs durante el período de receso y almuerzo; funditas de maíz de dulce y de sal a 0,25ctvs.

- Ventas ocasionales  de sánduches más un vaso de gaseosa a un valor de 0,50ctvs.

- Rifas de pequeños obsequios a un valor de 0,25ctvs el boleto, con motivo de navidad  y en las festividades de la institución ya que son ocasiones en las que asisten padres de familia y otras personas que contribuyen con el proyecto y de esta manera recaudar los recursos económicos.

10. RECURSOS

10.1. MATERIALES:

- Plantas nativas de ciclo largo

- Abono orgánico

- Tierra

- Herramientas

- Fundas plásticas biodegradables

- Recipientes para el agua

- Regaderas

- Herramientas y materiales.

10.2 HUMANOS

- Asacabay Cristian

- Janeta Carlos

- Lema Henry

- León Kévin

- Naranjo Anthony

- Pilamunga Edwin

- Guamán Jonathan

- Lema Jhonatan

- Olivo Freddy

- Pinduisaca Kelvin

- Sisa Ángel

- Auquilla Ana

- Cajilema Flor

- Evas Olmedo

- Guascota Génesis

- Hipo Jefferson

- Logroño Luis

- Maza Franklin

- Morocho Gloria

- Ordoñez Katheryn

11. TIEMPO

El tiempo en el que se realizará el presente proyecto “ADECENTMIENTO Y REFORESTACIÓN” será desde el mes de Octubre del 2015 hasta el mes de Junio del 2016.

12. LUGAR

- En una parte de la ladera de la  “Meseta de Cacha”, de la parroquia de Yaruquíes, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo.

13. EVALUACION

Al final de nuestro proyecto la zona reforestada será entregada a los beneficiados de la comunidad aledaña a la meseta de Cacha como un servicio más de los estudiantes mediante el cuidado y protección del medio ambiente.

14. ANEXO

Ladera de la meseta de Cacha, lugar donde aplicaremos el proyecto